## Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XI/94/2004

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 24 czerwca 2004 r.

# Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Żerków na lata 2004 – 2006

| Nazwa programu | Rok rozpo-częcia | Rok zakoń- czenia | Koszty i źródła finansowania | Planowane środki na inwestycje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | w tym: |
|  |  |  |  |  | 2004 rok | 2005 rok | 2006 rok |
| 1. Modernizacja hydroforni i sieci wodociągowej | 2004 | 2006 | Wartość kosztorysowa w tym: - środki własne | 580.000,- 580.000,- | 380.000,- 380.000,- | 80.000,- 80.000,- | 120.000,- 120.000,- |
| 2. Budowa dróg i ulic ogółem: w tym: - Przebudowa drogi Prusinów - Przebudowa drogi Lubinia Mała-Dobieszczyzna - Przebudowa ulicy Targowisko - Przebudowa ulicy Tuwima, Sienkiewicza, Dąbrowskiej | 2004 | 2006 | Wartość kosztorysowa w tym: - środki własne - środki z Urzędu Marszałkowskiego - środki strukturalne - środki własne - środki z Urzędu Marszałkowskiego - środki własne - środki strukturalne - środki własne - środki strukturalne - środki własne - środki strukturalne - środki z Urzędu Marszałkowskiego | 4.607.242,79 1.983.381,16 152.500,- 2.471.361,63 160.000,- 52.500,- 238.773,71 716.321,02 405.198,68 292.281,37 1.179.408,77 1.462.759,24 100.000,- | 1.507.242,79 983.381,16 52.500,- 471.361,63 160.000,- 52.500,- 59.693,45 179.080,26 405.198,68 292.281,37 358.489,03 - - | 1.550.000,- 500.000,- 50.000,- 1.000.000,- - - 179.080,26 537.240,76 - - 320.919,74 462.759,24 50.000,- | 1.550.000,- 500.000,- 50.000,- 1.000.000,- - - - - - - 500.000,- 1.000.000,- 50.000,- |
| 3. Budowa sieci kanalizacyjnej ogółem: w tym: - Budowa sieci kanalizacyjnej I etap Komorze, Przybysław, Brzóstków, Raszewy - Budowa sieci kanalizacyjnej - Lisew - Budowa sieci kanalizacyjnej: Komorze-Chwałów | 2003 | 2006 | Wartość kosztorysowa w tym: - środki własne - pożyczka - środki strukturalne - środki własne - środki strukturalne - pożyczka - środki własne - środki strukturalne - środki własne - środki strukturalne | 8.824.108,14 1.777.210,20 1.172.441,71 5.873.456,23 170.348,09 1.172.441,71 1.172.441,71 268.019,36 804.058,07 1.338.842,75 3.896.956,45 | 2.823.108,14 277.210,20 1.172.441,71 1.373.456,23 170.348,09 1.172.441,71 1.172.441,71 67.004,84 201.014,52 39.857,27 - | 3.000.000,- 750.000,- - 2.250.000,- - - - 201.014,52 603.043,55 548.985,48 1.646.956,45 | 3.000.000,- 750.000,- - 2.250.000,- - - - - - 750.000,- 250.000,- |
| 4. Budowa oświetlenia | 2004 | 2006 | Wartość kosztorysowa | 300.000,- | 100.000,- | 100.000,- | 100.000,- |
| 5. Budowa centrum turystycznego w tym: - Budowa Centrum Informacji Turystycznej na Rynku w Żerkowie oraz remont Schroniska Młodzieżowego - Obiekty sportowe i noclegowe | 2003 | 2006 | Wartość kosztorysowa w tym: - środki własne - środki strukturalne - środki z WFOŚiGW - środki własne - środki strukturalne - środki z WNOŚiGW - środki własne - środki strukturalne | 10.100.000,- 3.250.000,- 6.750.000,- 100.000,- 167.356,06 128.189,38 100.000,- 3.082.643,94 6.621.810,62 | 1.228.189,38 1.000.000,- 128.189,38 100.000,- 167.356,06 128.189,38 100.000,- 832.643,94 - | 4.371.810,62 1.125.000,- 3.246.810,62 - - - - 1.125.000,- 3.246.810,62 | 4.500.000,- 1.125.000,- 3.375.000,- - - - - 1.125.000,- 3.375.000,- |
| 6. Budowa sali gimnastycznej w Dobieszczyźnie | 2004 | 2005 | Wartość kosztorysowa ogółem: - środki własne - środki strukturalne | 1.043.981,50 260.995,38 782.986,12 | 260.995,34 65.248,84 195.746,50 | 782.986,16 195.746,54 587.239,62 | - - - |

BURMISTRZ

/-/  Janusz Jajczyk